# PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Modelo de Behavior Score para Migração de Clientes Pré-Pagos para Plano Controle
Metodologia: CRISP-DM

## 1. Business Understanding (Entendimento do Negócio)

### 1.1 Contexto do Negócio

O projeto tem como objetivo apoiar a decisão de migração de clientes pré-pagos para o plano controle, reduzindo o risco de inadimplência e maximizando o retorno financeiro da carteira.

A migração para o plano controle envolve concessão de crédito implícita, uma vez que o cliente passa a consumir antes do pagamento da fatura.

Assim, torna-se necessário avaliar o risco de inadimplência na primeira fatura (FPD), utilizando dados históricos e comportamentais do cliente.

### 1.2 Problema de Negócio

Identificar, entre os clientes pré-pagos, aqueles que apresentam menor probabilidade de First Payment Default (FPD) ao migrar para o plano controle, permitindo:

- Direcionamento mais eficiente de ofertas;

- Redução do risco de crédito;

- Melhoria da rentabilidade;

- Suporte à política de concessão.

### 1.3 Objetivo Analítico

Desenvolver um Modelo de Behavior Score, na visão unificada do cliente (CPF), capaz de estimar a probabilidade de FPD, utilizando:

- Dados cadastrais;

- Dados de bureau;

- Dados comportamentais telco;

- Histórico de recargas, pagamentos e atrasos.

### 1.4 Métricas de Sucesso (Negócio)

- Redução do FPD na população ofertada;

- Aumento da taxa de aprovação mantendo risco controlado;

- Capacidade de segmentação por risco;

- Consistência e estabilidade do modelo ao longo das safras.

## 2. Data Understanding (Entendimento dos Dados)

### 2.1 Fontes de Dados

As bases disponibilizadas estão organizadas por domínio:

- Bureau:

  - base_dados_cadastrais

  - base_score_bureau_movel

  - base_telco

- Comportamentais Internos:

  - book_recarga

  - book_pagamento

  - book_atraso

A chave principal de integração será o NUM_CPF, respeitando a granularidade de CPF por SAFRA.

### 2.2 Target

- FPD (First Payment Default)

  - FPD = 1: inadimplente na primeira fatura

  - FPD = 0: adimplente

### 2.3 Atividades Principais

- Análise exploratória dos dados (EDA);

- Entendimento da distribuição do target;

- Avaliação de qualidade dos dados (missing, outliers);

- Análise de correlação e redundância.

### Entregável Associado

- Estudo de Público-Alvo (Banca de Qualificação)

## 3. Data Preparation (Preparação dos Dados)

### 3.1 Definição da População

- Clientes com FLAG_INSTALACAO = 1 (checar essa informação);

- FPD conhecido;

- Histórico anterior à migração respeitando a SAFRA (importante respeitar esse filtro com base no Target).

### 3.2 Engenharia de Variáveis

As variáveis serão construídas por janelas temporais (ex.: 30, 60 e 90 dias antes da migração conforme o histórico permitir).

#### Book de Atrasos / Pagamentos

Exemplos:

- Quantidade de faturas em atraso;

- Máximo aging histórico;

- Valor médio e máximo em aberto;

- Frequência de pagamento;

- Indicadores de regularidade.

#### Book de Recargas

Exemplos:

- Valor médio de recarga;

- Frequência mensal de recargas;

- Regularidade entre recargas;

- Uso de SOS (entender melhor essa informação);

- Tipo e canal de pagamento.

3.3 Tratamentos

- Tratamento de missing values;

- Padronização de tipos;

- Binning e WOE (quando aplicável);

- Garantia de não vazamento temporal.

### Entregáveis Associados

- Books de Variáveis

- Documentação Inicial de Pré-Processamento

## 4. Modeling (Modelagem)

### 4.1 Modelo Baseline

Será desenvolvido um modelo baseline com abordagem simplificada, priorizando:

- Interpretabilidade;

- Estabilidade;

- Rápida entrega de valor.

Modelo sugerido:

- Regressão Logística.

### 4.2 Modelo Final

O modelo final será ajustado a partir:

- Das análises exploratórias;

- Dos resultados do baseline;

- Dos feedbacks da banca de qualificação.

Possíveis melhorias:

- Feature selection;

- Ajuste de bins;

- Inclusão de variáveis comportamentais adicionais;

- Avaliação de modelos alternativos, se permitido.

Entregáveis Associados

- Modelo Baseline (Qualificação)

- Modelo Final em formato .pkl (Final)

5. Evaluation (Avaliação)

### 5.1 Métricas Técnicas

- KS;

- Bad Rate por faixa de score;

- PSI (Population Stability Index).

- Distribuição das variáveis do modelo

### 5.2 Avaliação de Negócio

- Comparação de cenários com e sem modelo;

- Potencial de redução de FPD;

- Capacidade de tomada de decisão por cutoff.

### Entregáveis Associados

- Métricas do Modelo

- Resultados apresentados na banca

## 6. Deployment (Implantação e Sustentação)

### 6.1 Arquitetura de Dados

Será proposta uma arquitetura:

- Escalável;

- Segura;

- Reprodutível.

Incluindo:

- Camada de ingestão;

- Processamento e feature store;

- Treinamento do modelo;

- Score em produção;

- Persistência e versionamento (confirmação de como disponibilizar repositório).

### 6.2 Monitoramento do Modelo

O plano de monitoramento incluirá:

- Performance (AUC, KS, Bad Rate);

- Estabilidade (PSI);

- Drift de dados;

- Frequência de monitoramento;

- Critérios de re-treinamento;

- Alertas de degradação.

### Entregáveis Associados

- Proposta de Arquitetura de Dados

- Plano de Monitoramento

- Documentação Estruturada de Engenharia

## 7. Plano de Trabalho e Cronograma

* Estruturado por Semanas e por Funções.

O plano de trabalho está organizado em sprints semanais, com responsabilidades claramente definidas entre os papéis da Squad, garantindo controle de prazo, qualidade técnica e aderência aos entregáveis das bancas de qualificação e final.

*Atenção: O cronograma poderá ser ajustado conforme disponibilidade da squad.

## 7.1 Papéis e Responsabilidades

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Cientista de Dados (CD) | EDA, feature engineering, modelagem, avaliação e monitoramento |
| Engenheiro de Dados (ED) | Ingestão, tratamento, pipelines, arquitetura e orquestração |
| Analista de Negócio (AN) | Entendimento do problema, métricas de negócio e validação |
| Squad (Geral) | Documentação, revisões, apresentações e alinhamento técnico |

## 7.2 Cronograma Detalhado por Semana

### Fase 1 - Banca de Qualificação (03/02/2026)

### - Semana 1: Business & Data Understanding

(CRISP-DM: Business Understanding | Data Understanding)

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| AN | Entendimento do problema de negócio e definição do público-alvo |
| CD | Análise exploratória inicial, entendimento do target (FPD) |
| ED | Mapeamento das bases e chaves de integração |
| Squad | Alinhamento técnico e definição do escopo analítico |

Entregável parcial: Entendimento do problema e escopo definido

- Semana 2: Estudo de Público-Alvo

(CRISP-DM: Data Understanding)

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| CD | EDA aprofundado e segmentação de clientes |
| AN | Identificação de padrões de risco e insights de negócio |
| ED | Apoio na criação de visões agregadas por CPF |
| Squad | Consolidação do Estudo de Público-Alvo |

Entregável: Estudo de Público-Alvo

### - Semana 3: Engenharia de Variáveis

(CRISP-DM: Data Preparation)

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| CD | Definição de janelas temporais e regras de variáveis |
| ED | Construção dos pipelines e agregações |
| AN | Validação da relevância das variáveis |
| Squad | Documentação dos Books de Variáveis |

Entregável:

- Book de Atrasos/Pagamentos

- Book de Recargas

### - Semana 4: Pré-processamento e Modelo Baseline

(CRISP-DM: Data Preparation | Modeling)

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| CD | Tratamento de dados e desenvolvimento do modelo baseline |
| ED | Suporte na preparação das bases finais |
| AN | Validação das métricas iniciais |
| Squad | Documentação técnica inicial |

Entregável:

- Modelo Baseline

- Documentação Inicial

### - Semana 5: Arquitetura de Dados

(CRISP-DM: Deployment – Planejamento)

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| ED | Proposta de arquitetura de dados e orquestração |
| CD | Definição dos requisitos do modelo |
| AN | Validação com objetivos de negócio |
| Squad | Construção do diagrama e justificativas |

Entregável: Proposta de Arquitetura de Dados

### - Semana 6: Preparação da Banca de Qualificação

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| Squad | Consolidação dos materiais |
| CD | Validação final do modelo baseline |
| ED | Revisão da arquitetura |
| AN | Revisão executiva da apresentação |

Entregável: Apresentação da Banca de Qualificação

## Fase 2 - Banca Final (05/03/2026)

### - Semana 7: Evolução do Modelo

(CRISP-DM: Modeling)

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| CD | Feature selection e ajustes do modelo |
| ED | Otimização dos pipelines |
| AN | Validação do impacto de negócio |
| Squad | Revisão técnica |

Entregável parcial: Modelo evoluído

### - Semana 8: Avaliação e Estabilidade

(CRISP-DM: Evaluation)

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| CD | Avaliação final (AUC, KS, Lift, PSI) |
| AN | Análise de impacto e cenários |
| ED | Garantia de reprodutibilidade |
| Squad | Consolidação dos resultados |

Entregável: Resultados finais do modelo

### - Semana 9: Monitoramento do Modelo

(CRISP-DM: Deployment)

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| CD | Definição de métricas e alertas |
| ED | Planejamento da execução periódica |
| AN | Validação com o negócio |
| Squad | Criação do material de monitoramento |

Entregável: Plano de Monitoramento (Slides)

### - Semana 10: Documentação de Engenharia

(CRISP-DM: Deployment)

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| ED | Documentação da arquitetura e orquestração |
| CD | Detalhamento do pipeline analítico |
| Squad | Consolidação do material técnico |

Entregável: Documentação Estruturada de Engenharia

### - Semana 11: Preparação da Banca Final

| Função | Atividades |
| --- | --- |
| Squad | Consolidação final |
| CD | Validação do modelo final (.pkl) |
| ED | Revisão da arquitetura |
| AN | Revisão executiva |

Entregável:

- Modelo Final (.pkl)

- Apresentação Final

## 8 - Riscos e Dependências

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Dados incompletos | Análise de missing e proxies |
| Vazamento temporal | Controle rigoroso por SAFRA |
| Desbalanceamento | Métricas adequadas |
| Overfitting | Validação temporal |
| Complexidade excessiva | Priorização de interpretabilidade |

## 9 - Conclusão

A adoção da metodologia CRISP-DM garante uma execução estruturada, incremental e alinhada às melhores práticas de modelagem de risco de crédito, assegurando entregas consistentes tanto na banca de qualificação quanto na banca final, com foco em impacto real no negócio.

## 10 - Fluxograma Operacional

O Fluxograma tem objetivo de auxiliar na execução e checagem das tarefas para andamento e validação do projeto servindo como mapa.